Biên bản họp ngày 23/12

1. Tổng kết toàn bộ công việc:

* Đã tìm hiểu và cài đặt môi trường viết unit test nhưng gặp vấn đề không thể tiếp tục viết. Ước lượng thời gian và bàn bạc, không còn đủ thời gian để viết unit test cho Client.
* Server chạy demo unit test trên máy nhưng gặp lỗi chưa thể khắc phục.
* Chưa thể thực hiện phân quyền trên Github, nhận ra nhiều vấn đề cần sửa chữa

1. Thống nhất giải pháp

* Họp gấp ngay ngày hôm sau (24/12)
* Không đầu tư thời gian viết unit test trên client
* Server cần tìm ra vấn đề và giải quyết lỗi không chạy unit test
* Hoàn thiện tối đa Github, tất cả nhóm đều phải nắm vững cách sử dụng.