Từ 26/11 – 03/12

1. Server: Tiến hành viết code bằng PHP và sửa đổi CSDL
2. Client: Hoàn thiện chức năng “Bếp chanel”

Kết quả:

* Phát hiện vấn đề khi viết Server bằng PHP và xảy ra vấn đề của CSDL cần thay đổi host, bàn bạc và đưa ý kiến sử dụng Lavarel
* Chức năng “Bếp chanel” hoàn thành.